## Slide 1
마켓센싱 리포트 AI 전환 : As-Is → To-Be
정형·반복 업무는 '대체', 암묵지 기반 판단은 '증폭' — 다관점 AI 에이전트 · 5계층 구조로 재설계
★ 리포트의 진짜 가치는 뉴스 나열이 아니라, 오래 근무한 내부 직원의 '암묵지' 기반 해석에서 나온다 — 이 암묵지의 속인화(屬人化)가 최대 리스크
AS-IS 현행
수집·정리·정형화·분석을 사람이 수작업 반복 · 인사이트가 베테랑 개인에 의존
① 정보수집
5개 기본축 수동 소싱
★ ② 주제 선정
선택 우선순위 판단 (무엇을·왜 뽑나)
③ 정리·정형화
기사별 요약·번역· 용어 수작업
④ 통계·시각화
수치 보완· 표/이미지 제작
★ ⑤ 인사이트 도출
베테랑 암묵지 개인 의존
⑥ 리포트 작성
취합·편집· 발송
▲ 시간 병목 · 반복업무
①·③·④ 수집·정리·시각화 반복작업에 분석가 시간이 과다 소모
★ 암묵지·품질 병목 · 속인화
② 주제 선정 = '선택 우선순위'(왜 뽑나 = 인사이트) · ⑤ 인사이트 도출 → 편차
① 정보수집 — 5개 기본축 (수동 소싱)
❶ 커뮤니케이션팀
신문스크랩·일일 발송
❷ 사업부 시장동향
'오늘의 시장동향'·일일 발송
❸ 정기보고서·전시회
보고서 20건·전시회 4건
❹ 검색어 기반 검색
57종(경쟁사10·글로벌10·업계37)
❺ 마케팅·사회 트렌드
나스미디어 등 광고사 뉴스레터
★ ② 선택 우선순위 (암묵지)
무엇을·왜 뽑나 = 인사이트
판단 기준 ▸ 당사와의 연관성 · 향후 도입 가능 여부 · 과거 시행 여부 · 영업확대 기회(정책·시장·사회이슈)
TO-BE 개선
L1 수집은 자동화로 '대체', L2~L4 암묵지·4관점 판단은 '증폭' — 최종 판단·책임은 인간
대체 · AI
L1 수집 계층
뉴스·공시·규제·경쟁사 크롤링·중복제거·1차 선별
증폭 · 핵심자산
L2 지식 계층 ★
베테랑 암묵지 저장소 수주/실주 복기·근거 모음
증폭 · 다관점
L3 에이전트 계층
기획·영업·기술위협·경쟁사 4개 관점 에이전트 · 충돌=신호
증폭 · 인간
L4 종합·판단
사람이 최종 판단 채택/기각 표시
학습
L5 학습 계층
사례 축적·평가기준·프롬프트 개선 (피드백 루프)
↺ 피드백 루프 : L5 학습 단계의 채택/기각 사례를 '예시'로 L2·L3에 다시 반영 → 관점별 인사이트 품질 개선
대체(AI)
증폭(사람)

## Slide 2
To-Be 실행 설계 : 다관점 AI 에이전트 · 암묵지 코드화 · 추진 로드맵
차별화는 '증폭'과 '암묵지 코드화'에서 나온다 — 크롤러에 3을 쓰면 지식 캡처에 7을 쓰는 비대칭 투자
① 다관점 AI 에이전트 (4개 관점, L3 계층)
기획
제품·시장전략·중장기 트렌드
Q. 우리 제품/로드맵에 주는 의미는?
영업
수주 기회·위협·고객 동향
Q. 딜과 고객관계에 주는 의미는?
기술·위협
보안위협·신기술·규제 파급
Q. 위협지형·기술경쟁력에 주는 의미는?
경쟁사
경쟁 3사 입장에서 동향 예측
Q. 경쟁사라면 어떻게 움직일까?
같은 입력도 관점마다 다르게 해석 → 관점 충돌 = 인간에 우선 노출되는 '주목 신호'
(관점이 갈릴수록 사람이 먼저 봐야 할 신호) · 최종 판단·편집·책임은 사람이 담당
② 암묵지 코드화 (핵심 자산) — 사람의 역할
1
결론(무엇을) 아닌 근거(왜)를 코드화
전이되는 건 결론이 아니라 근거 — 항상 '왜'를 잡는다
2
근거 우선 표준 양식
관찰→판단→★근거·추론→반대고려→예외조건→결과검증→기록
3
구체 사례 인터뷰로 추출
'왜' 3회 되묻기 · 핵심 사례 20~30건 + 업무 중 계속 축적
4
채택/기각 기록 = 학습 데이터
기록·근거를 '예시'로 학습 단계에 직접 반영
③ 추진 로드맵 — 10월 시범운영 완료 목표 (1~3단계 압축)
8월 1단계 기준 정의·사례 정리·수집 자동화
• 범위·선별 기준·에이전트 관점(역할) 정의
• 베테랑 워크숍 → 핵심 사례 20~30건 정리·저장
• 수집 자동화 시범 구축
9월 2단계 에이전트 시범 구축
• 4개 관점 에이전트 시제품 구축
• 과거 리포트로 성능 검증
• 관점 충돌·확신도 표시 화면 설계
10월 3단계 사람 검토형 시범운영
• 1~2회 실제 발행 사이클에 병행 적용
• 채택/기각 기록 운영 → 학습 데이터 확보
• ※ 이후 정식운영·개선 확장(4단계)